项目章程

* **项目名称**

餐谋长

* **项目经理**

赵建文

* **项目背景**

随着社会的快速发展，越来越多的人奔忙于996的工作机制当中，

对于上班族来说，存在的问题有：

没有更多的时间投入到家庭之中，经常去点外卖充饥，外卖不仅不健康，而且还不太实惠，既浪费钱，又不是长久的方法。

随着我国的经济稳步前进，普通家庭的生活越来越富裕，对于他们来说也存在着很多问题：

由于生活水平的提高，对美食的要求也越来越高，不再满足于基本的温饱，需要更多有营养，各种各样的美食来满足自己的食欲。

对于婴儿及小孩子来说，在饮食的各个方面都存在着很多的问题：

既需要有营养的饮食来满足孩子们长身体的需要，又需要变着花样，来吸引着孩子们的胃口。

对于老人来说，他们身体的各个方面都比以前退化了很多，在饮食方面也存在着很多问题：

他们的牙齿基本上都快掉光了，需要一些比较软化的食物和有营养的食品来增加他们的身体机能。

对于经常在家的家庭妇女来说，她们掌控者一家的起居和饮食，也存在着很多的问题：

她们既需要更多的烹饪方法来满足所有人的口味和营养，也需要一个社区来交流他们的心得和分享他们的经验和日常生活。

* **项目目标**

实现一款智为都市生活中的一些上班族与其他不善于做菜的人群提供便捷，详细且贴心的做菜教程与选购菜品，美食分享的平台，使用户最大程度的享受做菜的过程。

* **项目范围**
* 实现一款智为都市生活中的一些上班族与其他不善于做菜的人群提供便捷，详细且贴心的做菜教程与选购菜品，美食分享的平台，使用户最大程度的享受做菜的过程。
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．3—4月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．4-5月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和用户进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**